| PHIẾU BÁO CÁO TUẦN 1 (16/09/2026 - 22/09/2026) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ngày báo cáo | 20/09/2026 | Tiến độ tích luỹ (%) | 10% |
| Thành viên có mặt | Nguyễn Đức Huy - 20233448 | Số giờ làm việc trong tuần | 3 giờ |
| 1. Công việc đã hoàn thành trong tuần | • Đọc yêu cầu đề tài và datasheet ATmega16/ATmega16A. • Phân tích sơ bộ schematic tham khảo; xác định các khối nguồn 5 V, clock-reset, ISP, GPIO, ADC, UART, LCD1602 và ma trận phím 4×4. • Lập sơ đồ khối hệ thống và danh sách yêu cầu chức năng, đầu ra kiểm thử cho các giai đoạn tiếp theo. |  |  |
| 2. Minh chứng kèm theo (ảnh / link commit / số liệu đo) | Datasheet Atmega16: ATmega16 Link khảo sát tài liệu và lập sơ đồ khối: https://docs.google.com/document/d/12TGjtijgjJh1kBNQvoF12PvDoys2WtmYXmpb08b32zs/edit?usp=sharing |  |  |
| 3. Việc chưa hoàn thành và nguyên nhân | - Phân tích schematic tham khảo của GVHD Nguyên nhân: Do tuần này chưa phải lên phòng D8-705 để báo cáo Khắc phục: Nhóm sẽ tham khảo trước schematic từ những anh chị/bạn bè đi trước |  |  |
| 4. Vướng mắc kỹ thuật - đề xuất hỗ trợ từ GVHD | - Hiện tại em vẫn chưa có vướng mắc kỹ thuật |  |  |
| 5. Kế hoạch tuần kế tiếp | • Phân tích chi tiết từng khối và lập bảng pin I/O. • Chọn linh kiện, footprint; hoàn thiện BOM và phân loại mua - mượn - tận dụng. • Rà soát nguồn, reset, clock, ISP theo datasheet; chuẩn bị file schematic để vẽ và kiểm tra ERC. |  |  |
| PHẦN DÀNH CHO GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN |  |  |  |
| Nhận xét của GVHD |  |  |  |
| Đánh giá tuần | □ Đạt □ Chưa đạt | Điểm tiến độ (0 - 10) | .............. / 10 Ký: ...................... |